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COMPROMETIDO

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_F

ISICOS

CARPETA_FOTOS

ESTATUS

FLUJO

OBSERVACIONES_CAPTURIST

A

2023 4 QUE230302252425

Proyecto 

de 

inversión

1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1800000.0, 

modificado:1799995.11}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN 

ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y 

BIEN PÚBLICO EN 

LA LOCALIDAD DE 

MILPILLAS - 176407

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Urbanizac

ión

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

176407 S 53 57 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:560.0

, 

meta_modif

icada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:145, 

direccion:CALLE PRINCIPAL MILPILLAS 

RANCHERIA MILPILLAS, 76492 

MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO 

ENTRE CAMINO CAMINO EL 

GARAMBULLAL - MILPILLAS - LOS 

ENCINOS KM 12000 Y , LO OBRA SE 

CONTRUIRÁ EN EL ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-99.765107, lat:21.117385}}

21-08-23 28-11-23 1799995.11 1799995.11 1761202.11 1761202.11 1761202.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/023/2023, 

contratista:LUIS ALFREDO 

FLORES GUERRERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:1799995.11, 

importe_modificado:1799995.11

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:560.0}

}

{2252425/proy

ecto_INICIO, 

2252425/proy

ecto_PROCE

SO, 

2252425/proy

ecto_FIN, 

2252425/proy

ecto_PROCE

SO, 

2252425/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230102207522

Proyecto 

de 

inversión

1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:999289.35}}

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD 

DE LOS ÁLAMOS - 

13262

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Transport

es y 

vialidades

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

13262 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:397.0

, 

meta_modif

icada:397.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL LOS 

ALAMOS RANCHERIA LOS ÁLAMOS, 

76474 LOS ÁLAMOS, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE 

CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL 

JUSTO A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE 

LA LOCALIDAD DE LOS ÁLAMOS, lon:-

99.927971, lat:21.128979}}

15-05-23 20-10-23 999289.35 999289.35 977752.94 977752.94 977752.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/010/2023, 

contratista:NIRVEPOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PEÑAMILLER QRO, 

monto:999289.35, 

importe_modificado:999289.35}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:397.0}

}

{2207522/proy

ecto_INICIO, 

2207522/proy

ecto_PROCE

SO, 

2207522/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230102207187

Proyecto 

de 

inversión

1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:998497.17}}

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO 

COLORADO - 11088

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Transport

es y 

vialidades

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

11088 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:560.0

, 

meta_modif

icada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO 

COLORADO RANCHERIA CERRO 

COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , 

LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

CERRO COLORADO FRENTE A LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.939698, 

lat:21.145363}}

01-04-23 31-08-23 998497.17 998497.17 976977.83 976977.83 976977.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/007/2023, 

contratista:NIRVEPOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PEÑAMILLER QRO, 

monto:998497.17, 

importe_modificado:998497.17}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:560.0}

}

{2207187/proy

ecto_INICIO, 

2207187/proy

ecto_PROCE

SO, 

2207187/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230102206939

Proyecto 

de 

inversión

1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1800000.0, 

modificado:1798690.41}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS 

EN LA LOCALIDAD 

DE APOSENTOS - 

8988

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Educació

n

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

8988 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:359.0

, 

meta_modif

icada:359.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

APOSENTOS PUEBLO APOSENTOS, 

76486 APOSENTOS, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO 

PROPIEDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA 

JOSE MARIA MORELOS EN LA 

LOCALIDAD DE APOSENTOS CABE 

DES, lon:-99.820216, lat:21.071167}}

01-06-23 31-08-23 1798690.41 1798690.41 1759925.53 1759925.53 1759925.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/022/2023, 

contratista:ALFREDO FLORES 

RANGEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:1798690.41, 

importe_modificado:1798690.41

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:359.0}

}

{2206939/proy

ecto_INICIO, 

2206939/proy

ecto_PROCE

SO, 

2206939/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230102206944

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2499353.93}}

REHABILITACIÓN DE 

CANCHA PÚBLICA 

EN LA LOCALIDAD 

DE EL SAUZ - 9069

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Deporte

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

9069 S 64 56 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:6958.

0, 

meta_modif

icada:6958.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y , LA 

OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CANCHA 

DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL 

SAUZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS 

AL NORTE DE LA, lon:-99.751953, 

lat:21.034181}}

01-04-23 31-07-23 2499353.93 2499353.93 2451605.2 2451605.2 2451605.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/IR/002/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

CIAT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:2499353.93, 

importe_modificado:2499353.93

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:6958.

0}}

{2206944/proy

ecto_INICIO, 

2206944/proy

ecto_PROCE

SO, 

2206944/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230102207056

Proyecto 

de 

inversión

1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1800000.0, 

modificado:2187732.36}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN LA ESCUELA TV 

SECUNDARIA 

MODERNIZACION 

EDUCATIVA EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

PLAZUELA - 10247

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Educació

n

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

10247 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:432.0

, 

meta_modif

icada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:BRECHA TRAMO LA PLAZUELA 

- EL MORAL MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LA 

PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , 

LA OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN EL 

PREDIO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA MODERNIZA, lon:-

99.70001339, lat:21.06076002}}

01-04-23 30-09-23 2187732.36 2187732.36 2140582.96 2140582.96 2140582.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/021/2023, contratista:H Y 

R CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:2187732.36, 

importe_modificado:2187732.36

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:432.0}

}

{2207056/proy

ecto_INICIO, 

2207056/proy

ecto_FIN, 

2207056/proy

ecto_PROCE

SO, 

2207056/proy

ecto_FIN, 

2207056/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230202224507

Proyecto 

de 

inversión

769683.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:769683.33, 

modificado:769040.29}}

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

DISTRIBUCION DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE 

PUEBLO NUEVO - 

81652

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Urbanizac

ión

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

81652 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Pieza

s, 

meta:8.0, 

meta_modif

icada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, 

direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 

76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , LA 

OBRA SERÁ CONSTRUIDA EN LA CALLE 

SIN NOMBRE QUE PARTE DEL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

PUEBLO NUEV, lon:-99.795041, 

lat:21.165844}}

01-07-23 30-09-23 769040.29 769040.29 752466.14 752466.14 752466.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/008/2023, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS DE MONTES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:769040.29, 

importe_modificado:769040.29}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

avance:8.0}}

{2224507/proy

ecto_INICIO, 

2224507/proy

ecto_PROCE

SO, 

2224507/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230202218981

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1498583.27}}

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE EN LA 

LOCALIDAD DE 

SEBASTIANES - 

39819

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Transport

es y 

vialidades

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

39819 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:906.0

, 

meta_modif

icada:906.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:58, 

direccion:CALLE DE ARRIBA BARRIO 

SEBASTIANES, 76489 SEBASTIANES, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL SEBASTIANES 

Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA 

CALLE DE ARRIBA LA CUAL INICIA EN 

LA CALLE PRINCIPAL Y AL FINAL SE 

ENCUENTRA, lon:-99.812803, 

lat:21.05799}}

24-04-23 31-07-23 1498583.27 1498583.27 1466286.22 1466286.22 1466286.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/005/2023, 

contratista:JULIAN CAMPO 

FEREGRINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:1498583.27, 

importe_modificado:1498583.27

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:906.0}

}

{2218981/proy

ecto_INICIO, 

2218981/proy

ecto_PROCE

SO, 

2218981/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO.

S.R.F.T.    S I S T E M A    D E   R E C U R S O S   F E D E R A L E S   T R A N S F E R I D O S

D E ST I N O  D E L  G A S T O

F A I S M U N   C U A R T O   T R I M E S T R  E   2 0 2 3

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO


image2.emf
2023 4 QUE230202228818

Proyecto 

de 

inversión

400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:400000.0, 

modificado:399487.85}}

CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN EL PREESCOLAR 

JUAN DE LA 

BARRERA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CORRAL VIEJO - 

113866

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Educació

n

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

113866 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s lineales, 

meta:120.0

, 

meta_modif

icada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, 

direccion:CALLE AL PREESCOLAR 

RANCHERIA CORRAL VIEJO, 76485 

CORRAL VIEJO, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL 

CORRAL VIEJO Y , ESTA OBRA SERÁ 

CONSTRUIDA EN EL PERIMETRO DEL 

PREDIO DEL PREESCOLAR DE CORRAL 

VIEJO, lon:-99.852112, lat:21.144499}}

05-06-23 30-09-23 399487.85 399487.85 390878.21 390878.21 390878.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/009/2023, 

contratista:ELIER GARCIA 

MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:399487.85, 

importe_modificado:399487.85}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

lineales, 

avance:120.0}

}

{2228818/proy

ecto_INICIO, 

2228818/proy

ecto_FIN, 

2228818/proy

ecto_PROCE

SO, 

2228818/proy

ecto_FIN, 

2228818/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230202226213

Proyecto 

de 

inversión

778000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:778000.0, 

modificado:773836.85}}

CONSTRUCCIÓN DE 

POZO PROFUNDO 

DE AGUA 

ENTUBADA 2DA. 

ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

ENCINOS - 97114

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Agua y 

saneamie

nto

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

97114 S 119##0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Pozo(

s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 

76484 LOS ENCINOS, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CAMINO ENCINOS - 

RIO BLANCO Y , LA OBRA SERÁ 

CONSTRUIDA EN EL MARGEN 

DERECHO DEL CAMINO LOS ENCINOS 

RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER. A 1.2 KM AL N, lon:-

99.75483, lat:21.1448}}

01-07-23 30-11-23 773836.85 773836.85 755986.9 755986.9 755986.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/025/2023, 

contratista:JOSE IGNACIO 

RESENDIZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:773836.85, 

importe_modificado:773836.85}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Pozo(s), 

avance:0.75}}

{2226213/proy

ecto_INICIO, 

2226213/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230202226492

Proyecto 

de 

inversión

600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:600000.0, 

modificado:597875.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 

POZO PROFUNDO 

DE AGUA 

ENTUBADA 2DA. 

ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE 

MOLINITOS - 99095

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Agua y 

saneamie

nto

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

99095 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Pozo(

s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, 

direccion:RANCHERIA MOLINITOS, 76471 

MOLINITOS (EL MOLINO), PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE 

CONSTRUIRÁ A 120 METROS AL 

ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL 

DE LA LOCALIDAD DE MOLINITOS EL 

MOLINO, lon:-99.97818, lat:21.180236}}

03-07-23 17-11-23 597875.44 597875.44 584990.19 584990.19 584990.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/024/2023, 

contratista:JOSE IGNACIO 

RESENDIZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:597875.44, 

importe_modificado:597875.44}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{2226492/proy

ecto_INICIO, 

2226492/proy

ecto_FIN, 

2226492/proy

ecto_PROCE

SO, 

2226492/proy

ecto_FIN, 

2226492/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260311

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL PALMAS - 

225760

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

225760 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE 

PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS 

(MISIÓN DE PALMAS), PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y 

, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

EN LA CA, lon:-99.963887, lat:21.103693}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-33, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260311/proy

ecto_INICIO, 

2260311/proy

ecto_FIN, 

2260311/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260311/proy

ecto_FIN, 

2260311/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259474

Proyecto 

de 

inversión

170000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:170000.0, 

modificado:169965.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

CAMARGO - 220528

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

220528 S 3 4 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:2.0, 

meta_modif

icada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE ESMERALDA PUEBLO 

CAMARGO, 76490 CAMARGO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE BARRIO LOS ÁLAMOS Y CALLE 

CRISTAL, LOS CUARTOS SE 

CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE 

LAS BENEFICIARIAS UNO EN LA CALLE 

ESMERALDA A 82 METROS AL 

NORPONI, lon:-99.734903, lat:21.108962}}

01-09-23 15-12-23 169965.36 169965.36 166302.33 166302.33 166302.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-49, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{2259474/proy

ecto_INICIO, 

2259474/proy

ecto_FIN, 

2259474/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259474/proy

ecto_FIN, 

2259474/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259543

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

MORAL - 220912

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

220912 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EL MORAL, 76494 EL MORAL, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA 

PLAZUELA, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DE LA 

CALLE PRINCIPAL A 50 METROS AL 

PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , 

lon:-99.681596, lat:21.071781}}

01-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-46, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2259543/proy

ecto_INICIO, 

2259543/proy

ecto_FIN, 

2259543/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259543/proy

ecto_FIN, 

2259543/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260849

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

MORALES - 228890

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

228890 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:146, 

direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS 

MORALES, 76494 LOS MORALES, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE SALIDA APLAZUELA Y CAMINO A 

LA LAJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN 

EL PREDIO DEL BENEFICIARIO 

UBICADO EL BARRIO LOS MORALES DE 

LA LOCALIDAD DE , lon:-99.703872, 

lat:21.050066}}

18-09-23 15-12-23 84982.67 84982.67 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-48, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO 

DEPEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260849/proy

ecto_INICIO, 

2260849/proy

ecto_FIN, 

2260849/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260849/proy

ecto_FIN, 

2260849/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260408

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

CERRO COLORADO - 

226358

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

226358 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE AL ARROYO 

RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 

CERRO COLORADO, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y CAMINO CAMINO A BOQUILLAS, EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

AL FINAL DE LA CALLE AL AR, lon:-

99.942437, lat:21.14608}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-31, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260408/proy

ecto_INICIO, 

2260408/proy

ecto_FIN, 

2260408/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260408/proy

ecto_FIN, 

2260408/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260881

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

LLANOS DE 

BUENAVISTA - 

229002

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

229002 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 76485 

LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO SALIDA A CERRITOS Y CALLE 

PRINCIPAL, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADO AL SUR, lon:-

99.870147, lat:21.139317}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.17 83151.17 83151.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-38, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260881/proy

ecto_INICIO, 

2260881/proy

ecto_FIN, 

2260881/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260881/proy

ecto_FIN, 

2260881/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es


image3.emf
2023 4 QUE230302261829

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

AGUACATITO - 

234365

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

234365 S 1 0 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

APOSENTOS, 76486 EL AGUACATITO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO A PEÑAMILLER Y , EL CUARTO 

SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADO A 80 METROS 

AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES , lon:-99.818122, 

lat:21.069901}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-43, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261829/proy

ecto_INICIO, 

2261829/proy

ecto_FIN, 

2261829/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261829/proy

ecto_FIN, 

2261829/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302258236

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

HIGUERA - 213143

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Obras 

Públicas 

Municipales

213143 S 0 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, 

direccion:CALLEJON DE LA COLMENA 

PUEBLO LA HIGUERA, 76493 LA 

HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO 

ENTRE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA 

Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ AL 

MARGEN DERECHO DEL CALLEJÓN DE 

LA COLMENA A 370 METROS AL 

PONIENTE DE LA ESCUEL, lon:-

99.730919, lat:20.995301}}

01-09-23 29-12-23 84982.68 84982.68 82683.35 82683.35 82683.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-27, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER,QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2258236/proy

ecto_INICIO, 

2258236/proy

ecto_FIN, 

2258236/proy

ecto_PROCE

SO, 

2258236/proy

ecto_FIN, 

2258236/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260460

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL - 226755

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

226755 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EL CARRIZAL, 76478 EL CARRIZAL, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , 

EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

A 115 MTS AL SURORIENTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.90982, 

lat:21.057106}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-30, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260460/proy

ecto_INICIO, 

2260460/proy

ecto_FIN, 

2260460/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260460/proy

ecto_FIN, 

2260460/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260493

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

OROZCO - 226972

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

226972 S 2 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:93, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LOS OROZCO, 76474 LOS OROZCO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CARRETERA A MOLINITOS Y 

CARRETERA A PIEDRA GORDA, EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

A UN COSTADO DEL CAMINO AL CE, 

lon:-99.968974, lat:21.174289}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-29, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260493/proy

ecto_INICIO, 

2260493/proy

ecto_FIN, 

2260493/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260493/proy

ecto_FIN, 

2260493/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302261876

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

PEÑAMILLER - 

234552

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

234552 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

COLONIA SAN FRANCISCO, 76453 

PEÑAMILLER, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 

PEÑAMILLER - QUERÉTARO Y , EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL PRDIO 

DEL BENEFICIARIO UBICADO EN LA 

COLONIA SAN FRANCISCO DE LA , lon:-

99.817298, lat:21.059503}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 82683.35 82683.35 82683.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-44, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261876/proy

ecto_INICIO, 

2261876/proy

ecto_FIN, 

2261876/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261876/proy

ecto_FIN, 

2261876/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260542

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

CARRIZALILLO - 

227291

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

227291 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EL CARRIZALILLO, 76486 EL 

CARRIZALILLO, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 

APEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A 

SAN MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL 

BENEFICIARIO UBICADO A 60 MTS, lon:-

99.864483, lat:21.105963}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.17 83151.17 83151.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-37, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260542/proy

ecto_INICIO, 

2260542/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260542/proy

ecto_FIN, 

2260542/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260542/proy

ecto_FIN, 

2260542/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259723

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

MESA DEL TROJE - 

222168

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

222168 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL 

TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO 

ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL 

PALMAS Y , EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL 

BENEFICIARIO UBICADO A 150 MTS AL 

ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA , lon:-

99.981826, lat:21.077092}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-32, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2259723/proy

ecto_INICIO, 

2259723/proy

ecto_FIN, 

2259723/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259723/proy

ecto_FIN, 

2259723/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260591

Proyecto 

de 

inversión

170000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:170000.0, 

modificado:169965.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LOS 

ENCINOS - 227503

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

227503 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:2.0, 

meta_modif

icada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CARRETERA A CAMARGO Y 

CARRETERA A RIO BLANCO, EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA C, 

lon:-99.753694, lat:21.138013}}

18-09-23 15-12-23 169965.36 169965.36 166302.33 166302.33 166302.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-47, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{2260591/proy

ecto_INICIO, 

2260591/proy

ecto_FIN, 

2260591/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260591/proy

ecto_FIN, 

2260591/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302260990

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

TORBELLINO - 

229593

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

229593 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A EL 

PORTUGUÉS, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADO A UN 

COSTADO DE LA CALLE PRINCIP, lon:-

99.875618, lat:21.160497}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-34, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2260990/proy

ecto_INICIO, 

2260990/proy

ecto_FIN, 

2260990/proy

ecto_PROCE

SO, 

2260990/proy

ecto_FIN, 

2260990/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es


image4.emf
2023 4 QUE230302261366

Proyecto 

de 

inversión

170000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:170000.0, 

modificado:169965.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

AGUA FRÍA - 232089

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

232089 S 1 4 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:2.0, 

meta_modif

icada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

AGUA FRÍA, 76483 LAS MESITAS, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO A ENCINOS Y CAMINO A EL 

PORTUGUÉS, LOS CUARTOS SE 

CONSTRUIRÁN EN LOS PREDIOS DE 

LOS BENEFICIARIOS UBICADOS A 20 

METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-

99.811706, lat:21.153342}}

18-09-23 15-12-23 169965.32 169965.32 164419.09 164419.09 164419.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-40, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{2261366/proy

ecto_INICIO, 

2261366/proy

ecto_FIN, 

2261366/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261366/proy

ecto_FIN, 

2261366/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302261404

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

VISTA ALEGRE - 

232241

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

232241 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CARRETERA 160 A PEÑA BLANCA Y 

CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

A UN COSTADO DE , lon:-99.795602, 

lat:21.058799}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-41, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261404/proy

ecto_INICIO, 

2261404/proy

ecto_FIN, 

2261404/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261404/proy

ecto_FIN, 

2261404/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259014

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

PILÓN - 217832

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

217832 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EL PILÓN 

RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO EL GARAMBULLAL - EL PILÓN - 

MILPILLAS Y , EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL 

BENEFICIARIO UBICADO AL MARGEN 

IZQUIERDO DEL CA, lon:-99.769402, 

lat:21.078333}}

01-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-24, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2259014/proy

ecto_INICIO, 

2259014/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259014/proy

ecto_FIN, 

2259014/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259014/proy

ecto_FIN, 

2259014/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259028

Proyecto 

de 

inversión

170000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:170000.0, 

modificado:169965.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

SAUZ - 217940

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

217940 S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:2.0, 

meta_modif

icada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, 

direccion:CALLE DE LA CAPILLA 

PUEBLO EL SAUZ, 76495 EL SAUZ, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SALIDA 

AL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL LOS 

CUARTOS SE CONSTRUIRÁN EN LOS 

PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS 

UBICADOS A 40 METROS AL N, lon:-

99.75067, lat:21.032435}}

01-09-23 15-12-23 169965.36 169965.36 166302.33 166302.33 166302.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-25, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{2259028/proy

ecto_INICIO, 

2259028/proy

ecto_FIN, 

2259028/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259028/proy

ecto_FIN, 

2259028/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302261432

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUANICO - 232360

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

232360 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, 

direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO 

SAN JUANICO, 76489 SAN JUANICO, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE A PUERTO AMARILLO Y 

CARRETERA 160 A PEÑAMILLER, EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

A 70 METROS AL ORIENTE, lon:-

99.80044, lat:21.0583}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-42, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261432/proy

ecto_INICIO, 

2261432/proy

ecto_FIN, 

2261432/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261432/proy

ecto_FIN, 

2261432/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302261450

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LAS 

MESAS - 232435

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

232435 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO A EL PORTUGUÉS Y , EL 

CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE 

PRINCIPAL A 30 METROS AL, lon:-

99.814551, lat:21.11686}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-36, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261450/proy

ecto_INICIO, 

2261450/proy

ecto_FIN, 

2261450/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261450/proy

ecto_FIN, 

2261450/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302261091

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

PORTUGUÉS - 

230314

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

230314 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL 

PORTUGUÉS, 76485 EL PORTUGUÉS, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

CUAUHTÉMOC, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADO ENTRE LA 

CALLE MORELOS Y LA CALLE FRA, lon:-

99.842865, lat:21.131645}}

18-09-23 15-12-23 84982.69 84982.69 83151.18 83151.18 83151.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-39, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261091/proy

ecto_INICIO, 

2261091/proy

ecto_FIN, 

2261091/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261091/proy

ecto_FIN, 

2261091/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259163

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

ADJUNTAS DE 

HIGUERAS - 219053

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

219053 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 

ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y , EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN EL 

PREDIO DE LA BENEFICIARIA UBICADO 

FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE 

LA LOCALI, lon:-99.703587, lat:20.997797}}

01-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-26, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER,QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2259163/proy

ecto_INICIO, 

2259163/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259163/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302259181

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

GARAMBULLAL - 

219141

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

219141 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EL GARAMBULLAL, 76495 EL 

GARAMBULLAL, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A 

EXTORAZ Y CARRETERA 161 A 

PEÑAMILLER, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DEL 

BENEFICIARIO UBICADO A 20 MTS AL 

PONIENTE DE, lon:-99.773189, 

lat:21.043017}}

01-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-28, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2259181/proy

ecto_INICIO, 

2259181/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259181/proy

ecto_FIN, 

2259181/proy

ecto_PROCE

SO, 

2259181/proy

ecto_FIN, 

2259181/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es


image5.emf
2023 4 QUE230302261203

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

LINDERO - 230979

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

230979 S 1 0 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, 

direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 

76486 EL LINDERO, PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 161 A 

PEÑAMILLER Y CARRETERA 161 A SAN 

MIGUEL PALMAS, EL CUARTO SE 

CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADA EN LA CALLE 

SIN NOMBRE EN LA L, lon:-99.843938, 

lat:21.085514}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.16 83151.16 83151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/030/2023-35, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1104774.81, 

importe_modificado:1104774.81

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2261203/proy

ecto_INICIO, 

2261203/proy

ecto_FIN, 

2261203/proy

ecto_PROCE

SO, 

2261203/proy

ecto_FIN, 

2261203/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230302262003

Proyecto 

de 

inversión

85000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:85000.0, 

modificado:84982.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

TINAJA - 235235

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Vivienda

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

235235 S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Cuarto

(s), 

meta:1.0, 

meta_modif

icada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, 

PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CARRETERA A PEÑAMILLER Y 

CARRETERA A TOLIMÁN, EL CUARTO 

SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA 

BENEFICIARIA UBICADO A 1.5 KM AL 

PONIENTE DEL PUENTE DE , lon:-

99.880303, lat:21.045224}}

18-09-23 15-12-23 84982.68 84982.68 83151.15 83151.15 83151.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/029/2023-45, 

contratista:JULIO CESAR 

MUNGUIA OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER, QRO, 

monto:1444705.55, 

importe_modificado:1444705.55

}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{2262003/proy

ecto_INICIO, 

2262003/proy

ecto_FIN, 

2262003/proy

ecto_PROCE

SO, 

2262003/proy

ecto_FIN, 

2262003/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230402296556

Proyecto 

de 

inversión

252248.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:252248.79, 

modificado:253871.66}}

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE 

PROLONGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA 

EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA EMILIANO 

ZAPATA - 335960

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Transport

es y 

vialidades

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

335960 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:128.0

, 

meta_modif

icada:128.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA 

(EXTORAZ), 76495 VILLA EMILIANO 

ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER 

QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ 

EN LA CALLE PROLONGACIÓN EM, lon:-

99.777366, lat:21.035623}}

21-11-23 29-12-23 253871.66 251071.34 245660.31 245660.31 245660.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/033/2023, 

contratista:JULIAN CAMPO 

FEREGRINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:251071.34, 

importe_modificado:251071.34}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:128.0}

}

{2296556/proy

ecto_INICIO, 

2296556/proy

ecto_PROCE

SO, 

2296556/proy

ecto_FIN, 

2296556/proy

ecto_PROCE

SO, 

2296556/proy

ecto_FIN, 

2296556/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

2023 4 QUE230402284750

Proyecto 

de 

inversión

499656.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:499656.29, 

modificado:499656.29}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 

CALLE EN EL 

BARRIO PUERTO 

BLANCO Y 

REHABILITACION DE 

PUENTE PEATONAL 

Y VEHICULAR OIR 

EN CALLE 

PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE 

AGUA FRIA - 283513

22 Querétaro 13

Peñami

ller

Proyecto 

de 

Inversión 

de 

Infraestru

ctura 

Social

Transport

es y 

vialidades

Sin 

identificar

Municipio de 

Peñamiller

283513 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metro

s 

Cuadrados, 

meta:178.0

, 

meta_modif

icada:178.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, 

direccion:CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE BARRIO PUERTO BLANCO 

RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA 

FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y , LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SE 

CONSTRUIRÁ EN LA CALLE SIN 

NOMBRE EN EL BARRIO PUERT, lon:-

99.804467, lat:21.15102}}

09-10-23 22-12-23 499656.29 499656.29 488887.84 488887.84 488887.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPQ/FAISMU

N/AD/027/2023, 

contratista:ELIER GARCIA 

MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PEÑAMILLER QRO, 

monto:499656.29, 

importe_modificado:499656.29}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:178.0}

}

{2284750/proy

ecto_INICIO, 

2284750/proy

ecto_PROCE

SO, 

2284750/proy

ecto_INICIO, 

2284750/proy

ecto_FIN, 

2284750/proy

ecto_PROCE

SO, 

2284750/proy

ecto_FIN, 

2284750/proy

ecto_PROCE

SO}

En 

Ejecu

ción

Validado 

avances

Sin 

observacion

es

I N G.    N O R M A   R U T H   L E O N A R   P É R E Z

D  I  R  E  C  T  O  R  A    D  E    O  B  R  A  S    P  Ú  B  L  I  C  A  S 

R  Ú  B  R  I  C  A


